FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İçindekiler Tablosu

Giriş	2

Eğitim Sektörü	3

Kampüs Altyapısı Projesi	4

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	4

Büyük Onarım Projesi	5

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	6

Yayın Alımları	6

Muhtelif İşler	7

Sağlık Sektörü	8

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi	9

Hastane Binası (Deprem) Projesi	10

Muhtelif İşler (Sağlık)	11

Teknolojik Araştırma	12

Yazılım ve Bilişim Ar-Ge Merkezi Projesi	12

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Projesi	13

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ TABLOSU	14

# Giriş

Fırat Üniversitesi’nin 2024 yılı yatırım faaliyetleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin hükümleri ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2024 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde yürütülmüştür. Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması ve izlenmesine ilişkin süreçler; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan “Kamu Yatırımlarının Planlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda Üniversitemiz, eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilmesi, bilimsel araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kampüs yaşamının desteklenmesi ve kurumsal hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yatırımlarını 2024 yılı ödenek tahsisleri ve yatırım programı hedefleriyle uyumlu şekilde yürütmüştür. Yıl içerisinde devam eden, ikmal aşamasına gelen veya yeni başlatılan projeler, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak izlenmiş; fiziksel gerçekleşmeler, mali gerçekleşmeler ve ödenek kullanım durumları periyodik olarak değerlendirilmiştir.

Bu rapor, 2024 yılı itibarıyla Fırat Üniversitesi yatırım projelerinin genel durumunu ortaya koymak; proje bazında fiziki ve mali gerçekleşmeleri izlemek; kaynak kullanımının bütçe ilkelerine uygunluğunu değerlendirmek; yatırım faaliyetlerinde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Rapor, ilgili mevzuat doğrultusunda şeffaflık, hesap verebilirlik ve planlama-bütçeleme bütünlüğünün sağlanmasına katkı sunmak üzere kamuoyuna ve yetkili mercilere sunulmaktadır.

# Eğitim Sektörü

| Proje No | Proje Adı | Karakteristiği | Başlama Bitiş Yılı | Program |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Revize |
| EĞİTİM |  |  |  | 200.000.000 |  |
| 2020H03-150245 | Kampüs Altyapısı | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020-2025 | 10.000.000 |  |
| 2020H03-151755 | Derslik ve Merkezi Birimler | Eğitim (12.800 m²), Laboratuvar (2.100 m²), Yönetim (6.000 m²) | 2020-2025 | 140.500.000 |  |
| 2020H03-151755-161267 | Merkezi Derslik-1 | Eğitim (10.600 m²) | 2020-2024 | 58.000.000 |  |
| 2020H03-151755-161292 | İdari Ofis Binası | Yönetim (6.000 m²) | 2020-2024 | 30.000.000 |  |
| 2020H03-151755-233848 | Merkezi Derslik-2 | Eğitim (2.200 m²) | 2023-2024 | 42.500.000 |  |
| 2020H03-151755-259009 | Sağlık Bilimleri Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı | Laboratuvar (2.100 m²) | 2024-2025 | 10.000.000 |  |
| 2023H03-216790 | Büyük Onarım | Büyük Onarım, Güçlendirme, Restorasyon | 2023-2024 | 6.000.000 |  |
| 2024H03-233838 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Etüt-Proje | 2024-2024 | 700.000 |  |
| 2024H03-233840 | Yayın Alımı | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2024-2024 | 5.300.000 |  |
| 2024H03-233842 | Muhtelif İşler | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 2024-2024 | 37.500.000 |  |

Fırat Üniversitesi’nin 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında eğitim sektörine tahsis edilen toplam 200.000.000 TL tutarındaki başlangıç ödeneği, yıl içinde uygulanacak yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere belirlenmiştir. Söz konusu ödenekler, 2024 Yılı Yatırım Programı ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu doğrultusunda, projelerin programlama dönemindeki ihtiyaçları esas alınarak oluşturulmuştur.

Bu kapsamda başlangıç ödenekleri; kampüs altyapısının güçlendirilmesi, derslik ve laboratuvar kapasitesinin artırılması, idari hizmet alanlarının iyileştirilmesi, bakım-onarım ve etüt-proje çalışmalarının yürütülmesi ile eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine-teçhizat ve yayın alımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmak üzere ilgili projelere dağıtılmıştır.

Başlangıç ödeneği tahsis edilen projeler arasında; kampüs altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Kampüs Altyapısı Projesi, derslik ve yönetim alanlarının genişletilmesine yönelik Merkezi Derslik-1, Merkezi Derslik-2 projeleri ile idari hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik İdari Ofis Binası Projesi bulunmaktadır. Ayrıca uygulamalı eğitim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Sağlık Bilimleri Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı Projesi, mevcut yapıların iyileştirilmesine yönelik Büyük Onarım Projesi, yeni yatırım ihtiyaçlarının planlanması amacıyla Çeşitli Ünitelerin Etüt-Proje Çalışmaları, eğitim-öğretim materyallerine yönelik Yayın Alımı, ve yıl içi zorunlu ihtiyaçların karşılanmasında kullanılan Muhtelif İşler Projesi de 2024 yılı başlangıç ödenekleri arasında yer almıştır.

Bu çerçevede, 2024 yılında eğitim sektöründe yürütülecek yatırım faaliyetlerinin finansmanı, ilgili projelere tahsis edilen bu başlangıç ödenekleri üzerinden gerçekleştirilmiş olup, ödenek tahsisleri yatırım programında öngörülen hedefler ve öncelikler doğrultusunda planlanmıştır.

## Kampüs Altyapısı Projesi

| Proje No | Proje Adı | Karakteristiği | Başlama Bitiş Yılı | Program |  | Revize Ödenek | Harcama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020H03-150245 | Kampüs Altyapısı | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020-2025 | 10.000.000 |  | 12.605.000 |  | 9.268.199 |  |

2020H03-150245 numaralı Kampüs Altyapısı Projesi, Fırat Üniversitesi yerleşkesinde yürütülen doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı yenilemeleri, kampüs içi yol düzenlemeleri, kanalizasyon ve su isale hattı çalışmaları ile peyzaj ve telefon hattı altyapısının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı yatırımları içermektedir.

2024 yılı içerisinde proje için yürütülen çalışmaların gerektirdiği mali ihtiyaçlar doğrultusunda, yıl içinde ödenek ekleme işlemi yapılmış ve başlangıç ödeneği olan 10.000.000 TL, yıl sonu itibarıyla 12.605.000 TL tutarına yükseltilmiştir. Bu kapsamda eklenen ödenek, kampüs genelinde sürdürülen altyapı faaliyetlerinin aksamadan devam etmesine imkan sağlamıştır.

Yürütülen altyapı çalışmaları çerçevesinde; kampüs içi ulaşım yollarının iyileştirilmesi, enerji ve iletişim hatlarının yenilenmesi, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının güçlendirilmesi ile içme suyu isale hattında gerekli modernizasyon işlemleri başarıyla tamamlanmıştır. 2024 yılı itibarıyla toplam 9.268.199 TL harcama gerçekleştirilmiş olup, proje ödeneğinin büyük kısmı etkin bir şekilde kullanılmıştır.

Bu doğrultuda Kampüs Altyapısı Projesi, üniversitenin mevcut teknik altyapısının iyileştirilmesi ve daha güvenli, modern ve sürdürülebilir bir kampüs ortamının oluşturulmasına önemli katkı sağlamıştır.

## Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

| Proje No | Proje Adı | Karakteristiği | Başlama Bitiş Yılı | Program |  | Revize Ödenek | Harcama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020H03-151755 | Derslik ve Merkezi Birimler | Eğitim (12.800 m²), Laboratuvar (2.100 m²), Yönetim (6.000 m²) | 2020-2025 | 140.500.000 |  | 237.552.450 |  | 5.015.934 |  |
| 2020H03-151755-161267 | Merkezi Derslik-1 | Eğitim (10.600 m²) | 2020-2024 | 58.000.000 |  | 62.552.450 |  | 5.015.934 |  |
| 2020H03-151755-161292 | İdari Ofis Binası | Yönetim (6.000 m²) | 2020-2024 | 30.000.000 |  | 55.000.000 |  | 0 |  |
| 2020H03-151755-233848 | Merkezi Derslik-2 | Eğitim (2.200 m²) | 2023-2024 | 42.500.000 |  | 70.000.000 |  | 0 |  |
| 2020H03-151755-259009 | Sağlık Bilimleri Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı | Laboratuvar (2.100 m²) | 2024-2025 | 10.000.000 |  | 50.000.000 |  | 0 |  |

2020H03-151755 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi, Fırat Üniversitesi’nin eğitim, laboratuvar ve yönetim birimlerine yönelik fiziki kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülen büyük ölçekli bir yatırım olup, proje kapsamı dört ayrı alt projeden oluşmaktadır. Bu alt projeler, Üniversitenin artan öğrenci kapasitesi, modern eğitim alt yapısı ihtiyacı ve idari hizmet alanlarının iyileştirilmesine yönelik stratejik yatırımlardır.

Proje kapsamında yer alan alt projeler aşağıdaki gibidir:

- Merkezi Derslik-1 Projesi (2020H03-151755-161267)

  - Eğitim amaçlı 10.600 m² kapalı alan inşaatını kapsamaktadır.

  - 2024 yılı içerisinde inşaat faaliyetleri devam etmiş; proje için yıl içinde yapılan ödenek revizyonu ile 62.552.450 TL ödenek kullanılabilir hâle getirilmiştir.

  - Proje kapsamında 5.015.934 TL harcama gerçekleştirilmiş olup çalışmalar planlanan doğrultuda devam etmektedir.

- İdari Ofis Binası Projesi (2020H03-151755-161292)

  - İdari hizmet alanlarını güçlendirmeye yönelik 6.000 m² kapalı alan inşaatını kapsamaktadır.

  - Proje için revize ödenek tutarı 55.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, 2024 yılı itibarıyla henüz harcama yapılmamıştır.

  - Harcama yapılmamasının nedeni, proje kapsamında yapım süreci devam etmektedir

- Merkezi Derslik-2 Projesi (2020H03-151755-233848)

  - Üniversitenin derslik kapasitesini artırmak amacıyla 2.200 m² kapalı alan inşaatını içermektedir.

  - Projenin revize ödeneği 70.000.000 TL olup, yıl sonu itibarıyla henüz harcama kaydedilmemiştir.

  - İhale süreci devam ettiğinden, fiziki gerçekleştirmenin henüz başlamadığı görülmektedir.

- Sağlık Bilimleri Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı Projesi (2020H03-151755-259009)

  - Sağlık bilimleri alanında uygulamalı eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik 2.100 m² laboratuvar inşaatı ve ilgili teknik donanımı kapsamaktadır.

  - Proje yılı içinde revize edilerek ödeneği 50.000.000 TL olarak güncellenmiştir.

  - 2024 yılı itibarıyla harcama yapılmamış olup, projenin ihale ve hazırlık süreçleri sürmektedir.

Ana proje olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi ise yıl içinde yapılan ödenek aktarımları sonucunda 237.552.450 TL revize ödenek seviyesine ulaşmış olup, fiziki çalışmalar devam ettiği için belirli alt projelerde harcama gerçekleştirilmiştir. Özellikle inşaat faaliyetleri süren alt projeler için harcama yapılırken, ihale aşaması devam eden projelerde henüz harcama kaydedilmemiştir.

Bu kapsamda, projeler hem Üniversitenin eğitim altyapısını modernize etmeye hem de fiziki kapasiteyi artırmaya yönelik önemli yatırımlar olarak 2024 yılı yatırım programında yerini almıştır.

## Büyük Onarım Projesi

| Proje No | Proje Adı | Karakteristiği | Başlama Bitiş Yılı | Program |  | Revize Ödenek | Harcama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023H03-216790-216791 | Büyük Onarım | Büyük Onarım, Güçlendirme, Restorasyon | 2023-2024 | 6.000.000 |  | 51.280.000 |  | 51.280.000 |  |

2023H03-216790-216791 numaralı “Büyük Onarım” projesi; Üniversitemiz yerleşkesinde meydana gelen depremler sonucunda çeşitli akademik ve idari binalarda oluşan hasarların giderilmesi amacıyla yürütülmektedir. Proje kapsamı; büyük onarım, yapısal güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını içermekte olup, binaların güvenli, sürdürülebilir ve eğitim-öğretim faaliyetlerine uygun hale getirilmesini hedeflemektedir.

Projeye ilişkin başlangıç ödeneği 6.000.000 TL olup, yıl içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda ek ödenek talepleri gerçekleştirilmiş ve toplam revize ödenek tutarı 51.280.000 TL’ye yükseltilmiştir. Söz konusu ödeneğin tamamı (51.280.000 TL) büyük onarım, güçlendirme ve restorasyon faaliyetlerinde kullanılarak projeden gerçekleştirilecek tüm iş kalemleri finanse edilmiştir.

Yapılan harcamalar doğrultusunda proje ödeneği tam olarak değerlendirilmiş olup, deprem etkilerinin giderilmesine yönelik çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmıştır. Proje, kampüs güvenliği ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasına önemli katkı sunmaktadır.

## Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

| Proje No | Proje Adı | Karakteristiği | Başlama Bitiş Yılı | Program |  | Revize Ödenek | Harcama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024H03-233838-233839 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Etüt-Proje | 2024-2024 | 700.000 |  | 900.000 |  | 618.000 |  |

2024H03-233838-233839 numaralı “Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi”, Üniversitemiz kampüsünde yapılması planlanan farklı ünite ve tesislere ilişkin ihtiyaçların belirlenmesi, alan analizlerinin yapılması, fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve detaylı proje dokümanlarının hazırlanması amacıyla yürütülmektedir. Proje, yeni yatırım kararlarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına altyapı sağlamayı hedefleyen bir Etüt-Proje faaliyetidir.

Projenin başlangıç ödeneği 700.000 TL olarak belirlenmiş, yıl içerisinde ilave ödenek aktarımı gerçekleştirilerek toplam revize ödenek tutarı 900.000 TL’ye yükseltilmiştir. Bu kapsamda proje kapsamında planlanan araştırma, mühendislik ve proje geliştirme çalışmalarına yönelik olarak 618.000 TL tutarında harcama yapılmıştır. Harcama gerçekleşmeleri, etüt ve proje hazırlanmasına ilişkin iş kalemlerinin önemli bir kısmının tamamlandığını göstermektedir

## Yayın Alımları

| Proje No | Proje Adı | Karakteristiği | Başlama Bitiş Yılı | Program |  | Revize Ödenek | Harcama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024H03-233840-233841 | Yayın Alımı | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2024-2024 | 5.300.000 |  | 5.600.000 |  | 4.515.634 |  |

2024 mali yılı için planlanan ve yürütülen Yayın Alımı Projesi (Proje No: 2024H90-235840-235841), kurumumuzun bilgi kaynaklarına erişimini güçlendirme misyonunun kilit bir bileşenini oluşturmaktadır. 2024 yılında tamamlanan proje Elektronik Yayın Alımı akademik, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin en güncel ve kapsamlı bilimsel verilere erişimini sağlamayı hedeflemiştir.

Proje kapsamında başlangıçta tahsis edilen 5.300.000 TL’lik ödenek, revizyonlar neticesinde 5.600.000 TL’ye yükseltilmiştir. Gerçekleşen toplam harcama miktarı ise 4.515.634 TL olarak kaydedilmiştir.

2024 yılı için öngörülen yayın alımları hedeflerinin karşılanması adına tahsis edilen ödeneğin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Özellikle elektronik yayın alımları (veri tabanları, e-dergiler, e-kitaplar) için ayrılan kaynaklar, kurum kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu dijital bilgiye kesintisiz erişimi sağlamada kritik rol oynamıştır.

2024 yılındaki alımların odağı, uluslararası standartlara uyum ve dijitalleşme büyük oranda Elektronik Yayın Alımlarına yönlendirilmiştir. Bu yaklaşım, bilgiye mekân ve zaman bağımsız erişim imkânı sunarak kaynak kullanım verimliliğini maksimum seviyeye çıkarmıştır.

Dijital kaynakların akademik hayattaki merkezi rolü göz önüne alınarak, Önümüzdeki yıllarda Elektronik Yayın Alımları için ayrılan bütçe ve dolayısıyla alım sayısı, mevcut dijital koleksiyonu daha da derinleştirmek ve yeni akademik alanları kapsayacak şekilde kararlılıkla artırılacaktır. kurumumuzun bilgi kaynakları altyapısı geleceğin araştırma ekosistemine uyumlu hale getirecektir.

## Muhtelif İşler

| Proje No | Proje Adı | Karakteristiği | Başlama Bitiş Yılı | Program |  | Revize Ödenek | Harcama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024H03-233842 | Muhtelif İşler | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 2024-2024 | 37.500.000 |  | 48.808.000 |  | 35.484.144 |  |

2024 yılı yatırım programında yer alan “Muhtelif İşler” projesi kapsamında; üniversitemizin eğitim-öğretim ve idari hizmet süreçlerinin kesintisiz, etkin ve güvenli biçimde sürdürülebilmesi amacıyla geniş kapsamlı bakım-onarım, makine-teçhizat temini ve bilişim altyapısı geliştirme faaliyetleri yürütülmüştür.

Bu kapsamda; Eğitim-öğretim binaları ile idari hizmet binalarının ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiş, fiziksel mekânların kullanım güvenliği ve hizmet kalitesi artırılmıştır.Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik olarak çeşitli makine ve teçhizat alımları yapılmış; ayrıca ulaşım ve hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 adet TOGG marka araç temin edilmiştir. Üniversitemizin teknolojik altyapısının güncel ihtiyaçlara ve çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilmesi amacıyla bilgi işlem altyapısı bütçe imkânları doğrultusunda geliştirilmiş, gerekli donanım güncellemeleri yapılmış ve çeşitli yazılım alımları gerçekleştirilmiştir.

Proje, 2024 yılı içerisinde tamamlanmak üzere planlanmış olup başlangıç program ödeneği 37.500.000 TL olarak belirlenmiştir. Yıl içinde yapılan revizyonlar sonucunda ödenek toplamı 48.808.000 TL’ye yükselmiştir.

Gerçekleştirilen alım ve bakım-onarım faaliyetleri doğrultusunda toplam 35.484.144 TL harcama yapılmış; kaynaklar kurumsal önceliklere uygun biçimde etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmıştır.

# Sağlık Sektörü

| Proje No | Proje Adı | Karakteristiği | Başlama Bitiş Yılı | Program |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Revize |
| SAĞLIK |  |  |  | 400.000.000 |  |
| 2020I00-166774 | Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi | Hastane İnşaatı (14.500 m²), Makine-Teçhizat | 2020-2024 | 170.000.000 |  |
| 2020I00-166774-166775 | İnşaat | Hastane İnşaatı (14.500 m²) | 2020-2024 | 150.000.000 |  |
| 2020I00-166774-166777 | Makine ve Teçhizat | Makine-Teçhizat | 2024-2024 | 20.000.000 |  |
| 2023I00-216782 | Hastane Binası (Deprem) | Etüt-Proje, Hastane İnşaatı (800 yatak, 154.700 m²), Sismik İzolatör (31.300 m²) | 2023-2027 | 200.000.000 |  |
| 2024I00-220282 | Muhtelif İşler | Büyük Onarım, Makine-Teçhizat | 2024-2024 | 30.000.000 |  |

Fırat Üniversitesi’nin 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında sağlık sektörüne tahsis edilen toplam 400.000.000 TL tutarındaki başlangıç ödeneği, üniversitenin sağlık hizmeti sunumu, uygulama altyapısı ve araştırma kapasitesini güçlendirmeye yönelik projelerin finansmanında kullanılmak üzere belirlenmiştir. Bu ödenekler, 2024 Yılı Yatırım Programı ve ilgili bütçe mevzuatı doğrultusunda projelerin öncelik ve ihtiyaçları esas alınarak programlanmıştır.

Başlangıç ödeneği tahsis edilen projeler arasında, özellikle sağlık hizmetleri ve uygulamalı eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi, 14.500 m² kapalı alana sahip hastane binasının inşaatı ve gerekli makine-teçhizat temini için programlanmış olup, proje 2024 yılı yatırım programında en yüksek başlangıç ödeneğine sahip projeler arasındadır.

Aynı şekilde, söz konusu hastanenin tamamlayıcı nitelikteki İnşaat ve Makine-Teçhizat başlıklı alt projeleri için de 2024 yılında ayrı ödenek tahsis edilmiştir. Bu alt projeler, hizmet sunumuna yönelik teknik altyapının güçlendirilmesi ve tam donanımlı bir sağlık tesisi oluşturulması amacıyla yatırım programında yer almaktadır.

Sağlık hizmetlerinin deprem risklerine karşı daha dayanıklı yapılarda sürdürülmesini sağlamaya yönelik olarak 2023 yılında başlatılan ve 2027 yılına kadar devam etmesi planlanan Hastane Binası (Deprem) Projesi, 800 yataklı, 154.700 m² alana sahip yeni hastane binası ile 31.300 m² büyüklüğünde sismik izolatörlü yapı sistemi içeren kapsamlı bir yatırım niteliğindedir. 2024 yılı başlangıç ödeneği bu büyük ölçekli sağlık yatırımının etüt-proje, inşaat ve izolatör sistemlerine ilişkin faaliyetlerinin finansmanını desteklemek üzere belirlenmiştir.

Bunun yanı sıra, sağlık hizmet birimlerinde ortaya çıkan yıl içi bakım-onarım ihtiyaçlarının karşılanması, makine-teçhizat eksiklerinin giderilmesi ve zorunlu teknik gereksinimlerin karşılanması amacıyla Muhtelif İşler Projesi için de 2024 yılı yatırım programında başlangıç ödeneği ayrılmıştır.

Bu çerçevede, Fırat Üniversitesi sağlık sektörü yatırımlarının 2024 yılı finansmanı, yatırım programında yer alan bu başlangıç ödenekleri üzerinden yürütülmüş olup, ödenekler üniversitenin sağlık alanındaki hizmet sunumu ve eğitim-araştırma faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik stratejik hedefler doğrultusunda planlanmıştır.

## Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi

| Proje No | Proje Adı | Karakteristiği | Başlama Bitiş Yılı | Program |  | Revize Ödenek | Harcama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020I00-166774 | Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi | Hastane İnşaatı (14.500 m²), Makine-Teçhizat | 2020-2024 | 170.000.000 |  | 301.100.000 |  | 182.246.558 |  |
| 2020I00-166774-166775 | İnşaat | Hastane İnşaatı (14.500 m²) | 2020-2024 | 150.000.000 |  | 261.100.000 |  | 162.249.347 |  |
| 2020I00-166774-166777 | Makine ve Teçhizat | Makine-Teçhizat | 2024-2024 | 20.000.000 |  | 40.000.000 |  | 19.997.211 |  |

Fırat Üniversitesi’nin sağlık alanındaki hizmet kapasitesini artırmak, eğitim-öğretim faaliyetlerini güçlendirmek ve bölge halkına nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak amacıyla yürütülen Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi projesi, üniversitemiz için stratejik öneme sahip büyük ölçekli bir yatırım niteliğindedir. Proje; 14.500 m² kapalı alana sahip hastane inşaatı ile bu yapının hizmet verebilmesi için gerekli makine-teçhizat alımlarını kapsamaktadır.

### 1. İnşaat İşleri (2020I00-166774-166775)

Proje kapsamında 2020 yılında başlatılan hastane inşaatı için başlangıç program ödeneği 150.000.000 TL olup, yıl içi düzenlemelerle revize ödenek 261.100.000 TL’ye yükseltilmiştir. İnşaat işlerine ilişkin 162.249.347 TL tutarında harcama yapılmıştır.

Mevcut yapım müteahhidinin sözleşme kapsamındaki işleri tamamlayamaması nedeniyle proje tasfiye edilmiş, yarım kalan işlerin tamamlanması amacıyla ikmal ihalesi 2024 yılında yeniden yapılmıştır. Yeni ihale süreci tamamlanmış olup inşaat işlerinin 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

### 2. Makine ve Teçhizat Alımları (2020I00-166774-166777)

Hastanenin modern, işlevsel ve yüksek teknolojili bir sağlık hizmeti sunabilmesi amacıyla 2024 yılında makine ve teçhizat alımlarına yönelik bütçe ayrılmıştır.
Makine-teçhizat için program ödeneği 20.000.000 TL, revize ödenek 40.000.000 TL olup, bu kapsamda 19.997.211 TL tutarında alım yapılmıştır.

Alımlar; diş hekimliği tedavi üniteleri, görüntüleme sistemleri, sterilizasyon ekipmanları ve laboratuvar cihazları gibi hastane hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için zorunlu olan teknolojik donanımları kapsamaktadır. Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Fırat Üniversitesi’nin sağlık bilimleri alanındaki eğitim ve araştırma altyapısını güçlendiren; öğrenci eğitim kalitesini artıran ve bölge halkına erişilebilir, nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kritik bir yatırımdır.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte: Üniversitenin klinik eğitim kapasitesi önemli ölçüde artacak, Bölgenin ihtiyacı olan modern bir diş hastanesi hizmete girecek, Araştırma-geliştirme faaliyetlerine uygun donanımlı laboratuvar ve klinik alanlar oluşturulacaktır.

Toplam proje kapsamında başlangıç program ödeneği 170.000.000 TL iken, süreç içinde yapılan revizyonlarla ödenek 301.100.000 TL’ye yükselmiştir. Bugüne kadar toplam 182.246.558 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

İkmal ihalesinin tamamlanmasıyla birlikte yapım çalışmaları yeniden hız kazanmış olup projenin 2025 yılı içerisinde tamamen bitirilmesi öngörülmektedir.

## Hastane Binası (Deprem) Projesi

| Proje No | Proje Adı | Karakteristiği | Başlama Bitiş Yılı | Program |  | Revize Ödenek | Harcama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023I00-216782 | Hastane Binası (Deprem) | Etüt-Proje, Hastane İnşaatı (800 yatak, 154.700 m²), Sismik İzolatör (31.300 m²) | 2023-2027 | 200.000.000 |  | 400.000.000 |  | 8.034.795 |  |

Fırat Üniversitesi’nin sağlık hizmetleri kapasitesini güçlendirmek, bölge halkına daha modern ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla yürütülen “Hastane Binası (Deprem)” projesi; üniversitemizin ve bölgenin uzun vadeli ihtiyaçlarına hizmet edecek stratejik bir yatırımı oluşturmaktadır. Proje; 800 yataklı, 154.700 m² kapalı alana sahip yeni bir hastane inşaatını, etüt-proje çalışmalarını ve yapı güvenliğini artırmak amacıyla planlanan 31.300 m² sismik izolatör sistemini kapsamaktadır.

Proje halen etüt ve proje geliştirme sürecinde olup, saha analizleri, mimari ve mühendislik projeleri ile sismik izolatör sistemine ilişkin teknik altyapı planlamaları devam etmektedir. İnşaat uygulama sürecine geçilmeden önce, hastanenin çağdaş sağlık hizmeti standartlarına uygun, dayanıklı ve ileri teknolojiye sahip bir yapı olarak planlanması hedeflenmektedir.

Projenin başlangıç program ödeneği 200.000.000 TL olup, yapılan düzenlemelerle revize ödenek 400.000.000 TL’ye yükseltilmiştir. 2023–2027 dönemini kapsayan proje kapsamında bugüne kadar 8.034.795 TL harcama gerçekleştirilmiş ve hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir.

Yeni hastane binası, Fırat Üniversitesi’nin sağlık alanındaki akademik, uygulamalı eğitim ve araştırma kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır. Modern, geniş kapasiteli bu tesis ile: Tıp, sağlık bilimleri ve diğer sağlık alanlarındaki öğrencilere nitelikli klinik eğitim ortamı sağlanacak, Üniversitenin sağlık araştırmalarına yönelik laboratuvar ve uygulama altyapısı güçlenecek, Mevcut hastane altyapılarının kısıtları giderilerek modern bir sağlık kampüsü oluşturulacaktır.

Elazığ ve çevre illeri kapsayan TRB1 Bölgesi’nin nüfus, jeolojik yapı ve sağlık hizmeti talebi dikkate alındığında, projenin bölge için önemi oldukça yüksektir. Yeni hastane ile birlikte: Depreme dayanıklı, sismik izolatörlü modern bir sağlık tesisi kurulacak, Bölgenin ileri düzey sağlık hizmetlerine erişimi artacak, Afet ve acil durumlarda kapasitesi yüksek, güvenli bir sağlık merkezi oluşturulacak, Bölgede yaşayan vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve kapsamlı sağlık hizmeti sunulacaktır.

## Muhtelif İşler (Sağlık)

| Proje No | Proje Adı | Karakteristiği | Başlama Bitiş Yılı | Program |  | Revize Ödenek | Harcama |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024I00-220282 | Muhtelif İşler | Büyük Onarım, Makine-Teçhizat | 2024-2024 | 30.000.000 |  | 36.500.000 | 36.489.982 |  |
| 2024I00-220282-220283 | Makine Teçhizat | Makine-Teçhizat | 2024-2024 | 29.000.000 |  | 29.000.000 | 28.998.922 |  |
| 2024I00-220282-220284 | Büyük Onarım | Büyük Onarım | 2024-2024 | 1.000.000 |  | 7.500.000 | 7.491.059 |  |

2024 yılı yatırım programında yer alan “Muhtelif İşler (Sağlık)” projesi; Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin fiziksel altyapısının iyileştirilmesi, hizmet kapasitesinin artırılması ve modern sağlık hizmet sunumunun gerektirdiği teknolojik donanımların temini amacıyla yürütülen önemli bir yatırımı oluşturmaktadır. Proje, büyük onarım ve makine–teçhizat olmak üzere iki alt projeden oluşmaktadır.

### Makine–Teçhizat Alt Projesi (2024I00-220282-220283) Üniversite hastanesinin tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin modern teknolojiye uygun şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 2024 yılı içinde kapsamlı tıbbi cihaz ve makine-teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir.

Makine-teçhizat alt projesinin başlangıç program ödeneği 29.000.000 TL olup, revize ödenek aynı seviyede kalmış ve ödenek etkin bir şekilde kullanılarak 28.998.922 TL tutarında alım yapılmıştır.

Bu kapsamda yapılan alımlar; Görüntüleme cihazları, Tanı ve laboratuvar sistemleri, Klinik birimlerde kullanılan ileri teknolojili tıbbi ekipmanlar, Yoğun bakım ve ameliyathane donanımları gibi hastane hizmetlerinin niteliğini yükselten kritik cihazları içermektedir.

### Büyük Onarım Alt Projesi (2024I00-220282-220284) Hastane binalarının artan hizmet ihtiyacını karşılayabilmesi ve güvenli kullanım koşullarının sürdürülebilmesi amacıyla büyük çaplı bakım ve onarım faaliyetleri yürütülmüştür.

### Bu alt projeye ilişkin program ödeneği 1.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, yıl içinde yapılan revizyonlarla ödenek 7.500.000 TL’ye çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen büyük onarım faaliyetleri için toplam 7.491.059 TL harcama yapılmıştır.

Yapılan büyük onarım çalışmaları; Hastane binalarındaki mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat iyileştirmeleri, Yapısal onarımlar ve yenilemeler, Klinik birimlerde hizmet alanlarının modernizasyonu, Kullanım ömrü dolan alanların yenilenmesi gibi faaliyetleri kapsamıştır.

Muhtelif İşler (Sağlık) projesi kapsamında başlangıç program ödeneği 30.000.000 TL olup, revize ödenek 36.500.000 TL’ye yükseltilmiştir. Projenin iki alt bileşeni birlikte değerlendirildiğinde toplam 36.489.982 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

# Teknolojik Araştırma

| Proje No | Proje Adı | Karakteristiği | Başlama Bitiş Yılı | Program |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Revize |
| Teknolojik Araştırma |  |  |  | 23.508.000 |  |
| 2022K12-211396 | Yazılım ve Bilişim Ar-Ge Merkezi | İnşaat (1.650 m²), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma | 2022-2024 | 19.000.000 |  |
| 2024K12-233960 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | Proje Desteği | 2024-2024 | 4.508.000 |  |

Fırat Üniversitesi’nin 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında Teknolojik Araştırma sektörüne toplam 23.508.000 TL tutarında başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödenekler, üniversitenin araştırma-geliştirme kapasitesinin artırılması, bilimsel projelerin desteklenmesi ve teknoloji üretimine yönelik altyapının güçlendirilmesi amacıyla belirlenmiş olup, 2024 Yılı Yatırım Programı ve ilgili bütçe mevzuatına uygun şekilde programlanmıştır.

Bu kapsamda, sektörde en yüksek başlangıç ödeneği Yazılım ve Bilişim Ar-Ge Merkezi Projesi için ayrılmıştır. Proje; 1.650 m² kapalı alana sahip Ar-Ge merkezinin inşaatı ile ileri düzey makine-teçhizat teminine yönelik yatırımları içermekte olup, üniversitenin bilişim teknolojileri, yazılım geliştirme ve teknoloji tabanlı araştırma alanlarındaki kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır. Proje, 2022 yılında başlatılmış olup 2024 yılı yatırım programında tamamlayıcı faaliyetler için finansman desteği sağlamaya devam etmektedir.

Ayrıca, üniversitenin bilimsel araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) için 2024 yılı yatırım programında ayrı bir başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Bu kapsamda sağlanan proje destekleri; akademik üretkenliği artırmak, yeni araştırma alanlarının geliştirilmesi için gerekli mali kaynakları sağlamak ve üniversitenin bilimsel performansını güçlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Teknolojik Araştırma sektörüne tahsis edilen bu başlangıç ödenekleri, Fırat Üniversitesi’nin Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi, teknoloji üretme kapasitesinin artırılması ve bilimsel araştırma projelerinin sürdürülebilir şekilde desteklenmesi yönündeki stratejik hedeflerine hizmet edecek şekilde planlanmıştır.

## Yazılım ve Bilişim Ar-Ge Merkezi Projesi

| Proje No | Proje Adı | Karakteristiği | Başlama Bitiş Yılı | Program |  | Revize Ödenek | Harcama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022K12-211396 | Yazılım ve Bilişim Ar-Ge Merkezi | İnşaat (1.650 m²), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma | 2022-2024 | 19.000.000 |  | 19.000.000 |  | 19.000.000 |  |

2022 yılı yatırım programında yer alan “Yazılım ve Bilişim Ar-Ge Merkezi” projesi; Fırat Üniversitesi’nin araştırma kapasitesini güçlendirmek, yazılım, bilişim teknolojileri ve dijital dönüşüm alanlarında modern bir araştırma altyapısı oluşturmak amacıyla yürütülen önemli bir yatırım olmuştur. Proje; 1.650 m² kapalı alana sahip Ar-Ge merkezi inşaatını, gerekli makine-teçhizat teminini ve teknolojik araştırmaları destekleyici altyapı kurulumlarını kapsamaktadır.

Proje kapsamında Ar-Ge merkezi binası tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. Modern laboratuvar altyapısı, yazılım geliştirme alanları, proje ofisleri ve ortak çalışma alanları içeren bu bina, üniversitenin bilişim alanındaki araştırma ekosistemini önemli ölçüde güçlendirmiştir.

Merkezin etkin şekilde hizmet verebilmesi amacıyla modern Ar-Ge faaliyetlerine uygun makine-teçhizat alımları yapılmıştır. Bu alımlar; Yazılım geliştirme ve test ortamları, Sunucu ve veri işleme sistemleri, Laboratuvar donanımları, Gelişmiş ağ altyapıları ve bilgi güvenliği bileşenleri gibi dijital araştırma süreçlerini destekleyen temel teknolojileri kapsamaktadır.

Yazılım ve Bilişim Ar-Ge Merkezi, Fırat Üniversitesi’nin dijital dönüşüm sürecine ivme kazandıran, akademik ve bilimsel araştırmaları doğrudan destekleyen modern bir teknoloji üssü niteliğindedir.

Merkezin tamamlanmasıyla birlikte: Üniversite akademisyenleri ve araştırmacıları için yüksek donanımlı bir Ar-Ge ortamı sağlanmış, Öğrencilerin uygulamalı araştırma ve proje geliştirme imkanları genişlemiş, Üniversitenin ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerindeki rekabet gücü artmış, Bilgi teknolojileri alanında yenilikçi çözümler geliştirilmesine uygun bir altyapı oluşturulmuştur.

Ar-Ge merkezi, hem üniversite personeline hem de öğrencilere modern, yenilikçi ve işlevsel bir araştırma ortamı sunarak Fırat Üniversitesi’nin bilimsel üretim kapasitesini önemli ölçüde güçlendirmiştir.

## Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Projesi

| Proje No | Proje Adı | Karakteristiği | Başlama Bitiş Yılı | Program |  | Revize Ödenek | Harcama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024K12-233960 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | Proje Desteği | 2024-2024 | 4.508.000 |  | 20.808.000 |  | 20.808.000 |  |

2024 yılı yatırım programında yer alan “Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri” projesi; Fırat Üniversitesi’nde yürütülen bilimsel çalışmaların desteklenmesi, araştırma kapasitesinin artırılması ve üniversitemizin bilimsel üretkenliğinin güçlendirilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Proje, farklı bilim alanlarında yürütülen akademik araştırmalara mali destek sağlanmasını kapsamaktadır.

Bu proje aracılığıyla üniversitemizdeki akademisyenler tarafından yürütülen bilimsel araştırma projeleri (BAP) için gerekli finansman sağlanmakta, araştırma altyapısının güçlendirilmesi, yeni bilgi ve teknolojilerin üretilmesi, yayın ve patent çıktılarının artırılması hedeflenmektedir.

Fırat Üniversitesi’nin Araştırma Üniversitesi statüsünde yer alması, bilimsel araştırmalara verilen desteğin önemini daha da artırmaktadır. Araştırma üniversiteleri; yüksek nitelikli bilimsel üretim, uluslararası görünürlük, proje çeşitliliği ve güçlü Ar-Ge kapasitesiyle öne çıkmakta olup, bu kapsamda devlet tarafından desteklenen özel bir program dahilinde izlenmekte ve teşvik edilmektedir.

Bu çerçevede, araştırma üniversitelerinin bilimsel faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla 2024 yılı içinde 16.300.000 TL tutarında ek ödenek üniversitemize aktarılmıştır. Bu kaynak, BAP desteklerinin artırılması ve yeni araştırma projelerinin fonlanması için kullanılmıştır.

Projenin başlangıç program ödeneği 4.508.000 TL olup, yıl içinde yapılan düzenlemeler sonucunda revize ödenek 20.808.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Bu proje ile Fırat Üniversitesi’nin araştırma kapasitesi güçlendirilmiş, akademik birimlerin bilimsel üretkenliği desteklenmiş ve araştırma üniversitesi kimliğine uygun olarak üniversitenin ulusal ve uluslararası rekabet gücü artırılmıştır. Desteklenen projeler, üniversitenin bilimsel yayın sayısına, Ar-Ge çıktısına, teknoloji geliştirme faaliyetlerine ve kalite göstergelerine doğrudan katkı sağlamaktadır.

# FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ TABLOSU

| FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI YATIRIM PROJELERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje No | Proje Adı | Karakteristiği | Başlama Bitiş Yılı |  |
|  |  |  |  | Program |  | Revize |  | Harcama |  |  |
| FIRAT ÜNİ. |  |  |  | 623.508.000 |  |  | 1.134.153.450 |  | 372.761.245 |  |
| EĞİTİM |  |  |  | 200.000.000 |  |  | 356.745.450 |  | 106.181.910 |  |
| Yükseköğretim |  |  |  | 200.000.000 |  |  | 356.745.450 |  | 106.181.910 |  |
| 2020H03-150245 | Kampüs Altyapısı | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020-2025 | 10.000.000 |  |  | 12.605.000 |  | 9.268.199 |  |
| 2020H03-150245-150246 | Kampüs Altyapı | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020-2025 | 10.000.000 |  |  | 12.605.000 |  | 9.268.199 |  |
| 2020H03-151755 | Derslik ve Merkezi Birimler | Eğitim (12.800 m²), Laboratuvar (2.100 m²), Yönetim (6.000 m²) | 2020-2025 | 140.500.000 |  |  | 237.552.450 |  | 5.015.934 |  |
| 2020H03-151755-161267 | Merkezi Derslik-1 | Eğitim (10.600 m²) | 2020-2024 | 58.000.000 |  |  | 62.552.450 |  | 5.015.934 |  |
| 2020H03-151755-161292 | İdari Ofis Binası | Yönetim (6.000 m²) | 2020-2024 | 30.000.000 |  |  | 55.000.000 |  | 0 |  |
| 2020H03-151755-233848 | Merkezi Derslik-2 | Eğitim (2.200 m²) | 2023-2024 | 42.500.000 |  |  | 70.000.000 |  | 0 |  |
| 2020H03-151755-259009 | Sağlık Bilimleri Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı | Laboratuvar (2.100 m²) | 2024-2025 | 10.000.000 |  |  | 50.000.000 |  | 0 |  |
| 2023H03-216790 | Büyük Onarım | Büyük Onarım, Güçlendirme, Restorasyon | 2023-2024 | 6.000.000 |  |  | 51.280.000 |  | 51.280.000 |  |
| 2023H03-216790-216791 | Büyük Onarım | Büyük Onarım, Güçlendirme, Restorasyon | 2023-2024 | 6.000.000 |  |  | 51.280.000 |  | 51.280.000 |  |
| 2024H03-233838 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Etüt-Proje | 2024-2024 | 700.000 |  |  | 900.000 |  | 618.000 |  |
| 2024H03-233838-233839 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Etüt-Proje | 2024-2024 | 700.000 |  |  | 900.000 |  | 618.000 |  |
| 2024H03-233840 | Yayın Alımı | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2024-2024 | 5.300.000 |  |  | 5.600.000 |  | 4.515.634 |  |
| 2024H03-233840-233841 | Yayın Alımı | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2024-2024 | 5.300.000 |  |  | 5.600.000 |  | 4.515.634 |  |
| 2024H03-233842 | Muhtelif İşler | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 2024-2024 | 37.500.000 |  |  | 48.808.000 |  | 35.484.144 |  |
| 2024H03-233842-233843 | Muhtelif İşler | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat | 2024-2024 | 37.500.000 |  |  | 48.808.000 |  | 35.484.144 |  |
| SAĞLIK |  |  |  | 400.000.000 |  |  | 737.600.000 |  | 226.771.334 |  |
| Sağlık |  |  |  | 400.000.000 |  |  | 737.600.000 |  | 226.771.334 |  |
| 2020I00-166774 | Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi | Hastane İnşaatı (14.500 m²), Makine-Teçhizat | 2020-2024 | 170.000.000 |  |  | 301.100.000 |  | 182.246.558 |  |
| 2020I00-166774-166775 | İnşaat | Hastane İnşaatı (14.500 m²) | 2020-2024 | 150.000.000 |  |  | 261.100.000 |  | 162.249.347 |  |
| 2020I00-166774-166777 | Makine ve Teçhizat | Makine-Teçhizat | 2024-2024 | 20.000.000 |  |  | 40.000.000 |  | 19.997.211 |  |
| 2023I00-216782 | Hastane Binası (Deprem) | Etüt-Proje, Hastane İnşaatı (800 yatak, 154.700 m²), Sismik İzolatör (31.300 m²) | 2023-2027 | 200.000.000 |  |  | 400.000.000 |  | 8.034.795 |  |
| 2023I00-216782-216783 | İnşaat (Deprem) | Etüt-Proje, Hastane İnşaatı (800 yatak, 154.700 m²), Sismik İzolatör (31.300 m²) | 2023-2027 | 200.000.000 |  |  | 400.000.000 |  | 8.034.795 |  |
| 2024I00-220282 | Muhtelif İşler | Büyük Onarım, Makine-Teçhizat | 2024-2024 | 30.000.000 |  |  | 36.500.000 |  | 36.489.982 |  |
| 2024I00-220282-220283 | Makine Teçhizat | Makine-Teçhizat | 2024-2024 | 29.000.000 |  |  | 29.000.000 |  | 28.998.922 |  |
| 2024I00-220282-220284 | Büyük Onarım | Büyük Onarım | 2024-2024 | 1.000.000 |  |  | 7.500.000 |  | 7.491.059 |  |
| DKH-SOSYAL |  |  |  | 23.508.000 |  |  | 39.808.000 |  | 39.808.000 |  |
| Teknolojik Araştırma |  |  |  | 23.508.000 |  |  | 39.808.000 |  | 39.808.000 |  |
| 2022K12-211396 | Yazılım ve Bilişim Ar-Ge Merkezi | İnşaat (1.650 m²), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma | 2022-2024 | 19.000.000 |  |  | 19.000.000 |  | 19.000.000 |  |
| 2024K12-233960 | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | Proje Desteği | 2024-2024 | 4.508.000 |  |  | 20.808.000 |  | 20.808.000 |  |
| Genel Toplam |  |  |  | 623.508.000 |  |  | 1.134.153.450 |  | 372.761.245 |  |